奈水字（2020）34号

关于印发奈曼旗2020年饮水安全巩固提升工程

实施方案的函

奈曼旗扶贫开发办公室：

现将《奈曼旗2020年饮水安全巩固提升工程实施方案》函告你处，请查收。

奈曼旗水务局

2020年6月10日

# **奈曼旗2020年饮水安全巩固提升工程实施方案**

2020年是全面建成小康社会的关键之年，也是脱贫攻坚的决战决胜之年，为进一步做好全旗农村饮水安全巩固提升工程，确保实现农村饮水安全有保障这一目标，现制定本实施方案。

一、指导思想

全面贯彻落实“水利工程补短板，水利行业强监管”等有关政策精神，按照全旗脱贫攻坚统一部署，以解决脱贫攻坚“两不愁、三保障”为目标，以加强贫困地区饮水安全工程基础设施建设为重点，进一步改善贫困户生产生活条件，为贫困地区脱贫致富提供水务支撑和保障。

二、总体目标

围绕巩固脱贫攻坚成果，精准发力，精准施策，全面完成饮水安全巩固提升任务。在已解决饮水安全的基础上，实施农村饮水安全巩固提升工程，提高饮水安全水平。建立健全工程运行管护机制，不断提升农村饮水安全保障水平。确保贫困户饮水全部清零达标。

三、工作任务及实施规划

为巩固全旗农村饮水安全工程建设成果，今年通过争取整合扶贫资金，利用国家专项资金，优先安排实施贫困嘎查村（场）饮水安全提升工程项目。按照全旗脱贫攻坚总体部署，2020年计划实施饮水安全巩固提升工程83处，投资6985万元，受益农牧户19776户、73465人，涉及建档立卡贫困人口4592人、2537户。

四、保障措施

（一）强化资金保障。**一是**将饮水安全巩固提升工作作为解决“两不愁、三保障”的核心工作来抓，将资金重点向贫困嘎查村和贫困户多的自然屯倾斜，切实解决贫困群众饮水安全问题；**二是**强化应急措施，结合各自的实际建立应急供水机制，制订应急供水方案，认真落实苏木乡镇政府主体责任，确保辖区内的供水保障；**三是**各运行管护单位认真履行运行管护责任，且发生水质事件或者紧急停水，按照既定的方案，采取应急措施，确保供水保障；**四是**做好水质检测和监测工作，保障群众正常供水；**五是**对全旗范围的所有饮用水源设立标志、标牌及建立有关的水源保护制度，从源头上确保我旗饮水安全保障工程水质达标。

（二）严格工程监管。按照工程建设程序进行规范管理，工程建设实行“四项制度”，即项目法人责任制、招标投标制、合同制和工程建设监理制，建立起工程质量保证体系。加强资金管理，严防截留、挤占、挪用和滞留建设资金，饮水安全工程推进小组应做好资金管理工作，对每项工程都由财务部门实行项目管理，资金使用要严格按照国家资金管理办法执行，根据工程进度，合理拨付资金，确保资金做到专款专用，以保证工程的顺利实施。

（三）加强工程运行管护机制。**一是**健全完善农村饮水工程运行管理“三项制度”。健全完善县级农村饮水工程运行管理机构、运行管理办法和运行管理经费“三项制度”，确保农村饮水工程有机构和人员管理，有政策支持、有经费保障。**二是**大力推行公司化管理，在抓好治安镇供水公司化管理试点基础上总结经验，形成可复制、可推广的模式，2020年把明仁苏木、白音他拉苏木、新镇、黄花塔拉苏木、义隆永镇五个苏木乡镇作为公司化管理的地区。通过公司化运作实现饮水安全工程良性运行。**三是**全面推行智能化管理，加快智能水表安装力度，降低管理成本，提高服务水平，逐步实现各乡镇供水信息化、智能化。今年新增智能水表59处，安装智能水表10691块。

（四）加强宣传工作。在抓好工程建设、后续管护的同时加强宣传工作，拓宽宣传思路，创新宣传方式，利用网络、报刊及新闻媒体等多形式、多渠道、全方位进行宣传，营造全社会关心支持贫困地区饮水安全工程建设的良好氛围。及时报道饮水安全工作取得的进展和成效，总结推广各地开展饮水安全工作的好经验、好做法、好典型，让广大群众真切感受到水利扶贫的信心和决心。