高和村2018年春季扁杏栽植实施方案

为了按质按量完成我村2018年春季扁杏栽植工作，根据乡政府的文件精神特制定扁杏栽植方案。

- 成立扁杏栽植领导小组具体负责扁杏栽植工作

- 组  长：潘明柱（村党支部书记）

- 副组长：刘景臣（村委会主任）

- 成  员：高广荣（计生村主任）

- 窦洪军（村报账员）

- 张永奎（西岗岗小组长）

- 王世民（南岗岗小组长）

- 卫子军（湾子小组长）

- 栽植地块落实，各包村干部要根据群众所报面积、地块位置   到实地查看，确保面积落到实处。

- 乡村干部包组并包该组所有栽植户，具体分工如下：

| - 小组 | - 乡干部 | - 村干部 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 高 和 | - 张美丽 | - 刘景臣 |  |
| - 西岗岗 | - 于 智 | - 高广荣 |  |
| - 南岗岗 | - 葛 永 | - 潘明柱 |  |
| - 湾 子 | - 张海军 |  |  |

乡村干部具体包户名单附后。

- 树苗分配。按供苗数量进行调配苗木，优先保证新造林地块，小组供苗顺序为高和、西岗岗、南岗岗、湾子。按每户当天栽植数量分配苗木。

- 取水地点都是自己家水井，假植坑在刘景臣家门前场院内。

- 窦洪军负责接苗和付苗并做好相关手续。

- 刘景臣负责联系开沟的机车并安排收费、机车调配、开沟定点划线等工作，按每1000亩安排一台机车作业，必须保证开沟深度并在3月30日前完成开沟工作。

- 高和村的示范地块在南岗岗小组。

- 造林标准。

- 新造林地块严格执行5×2.5标准。

- 假植标准：栽植前必须裸根浸泡24小时，浸泡后不能马上栽植的要进行假植。

- 挖坑标准：株行距2.5×5米，栽植穴长宽深各60公分，开沟深30公分以上，开沟后再挖坑，坑深规格整体达到60×60×60公分。

- 栽植要求：栽植前苗木运输到造林地块时，先要挖存储坑用湿土讲苗木根系埋好，为了苗木根系保湿，取少量苗木放入水桶内随取随栽，水量没过根系即可，栽植完水桶内苗木再到存储坑取苗。栽植前一定将嫁接点的塑料膜解除并用剪枝剪进行修根，栽植深度嫁接口与地面平齐或略深于栽植穴地面。为保证成活率，全部用塑料袋代替营养杯（塑料袋尺寸30×30公分）。

- 浇水要求：栽后及时浇透水，第三天浇一遍水，第七天浇一遍水，当天栽植的扁杏当天必须全部浇透水。

- 回填土要求：水渗透后及时用土封闭栽植穴，并保证留有20-30公分浇水树坑。

- 修枝要求：栽后于树干70--80公分处定干，剪口下留饱满叶芽，剪口处涂油漆。

- 防虫网：定干后在树干上及时套上防虫网袋，防止害虫危害。

- 高和村民委员会

- 2018年3月20日