**平房村2021年甘薯产业项目计划书**

奈曼旗青龙山镇平房村位于青龙山镇西南20公里处，东南和辽宁省阜蒙县接壤，西南和辽宁省北票市毗邻，属两省三县交汇处。全村共有5个自然屯，总面积19200亩。其中，耕地8500亩，林地3600亩。全村共长住240户，人口1019口人。党员28名，两委班子由六人组成。

长期以来，平房村农业收入主要是以玉米为主，自国家实行玉米价格市场化以后，玉米价格走低，群众收入大幅度减少，种植业产业结构调整迫在眉睫！平房村为2014年—2015年三到村三到户项目村，又是2017年特色产业项目村，通过产业扶贫、社会兜底、公益岗安置等方式，解决了贫困户的脱贫问题，但真正使全村群众稳定脱贫达小康，还需持续发力、久久为功。

2020年8月份，平房村党支部通过招商引资，将“奈曼旗振远农业有限公司”引致平房村，主要从事鲜薯回收、淀粉加工、干粉、冻条粉、粉丝生产。目前运营状况良好。在看到甘薯产业良好发展前景的同时，“奈曼旗振远农业有限公司”负责人李振军（户籍北京人）准备在我村扩大经营范围，拓宽甘薯产业市场，延伸甘薯产业链。计划实施内容如下：

1. 周边村屯以及大阜线两侧甘薯栽植户签订回收订单，大量回收薯梗、薯叶，薯梗价格在每市斤2元左右（以实际订单为准）。保守回收薯梗、薯叶吨数在3000吨左右。每亩地按产1000斤薯梗计算，3000吨薯梗、薯叶需要6000千亩地瓜地。该项目实施后，能为栽植甘薯的农户每亩地至少提高1000元的收入。（回收的薯梗销往吉林延边大型酱菜厂，出厂前要做风干处理）。
2. 平房村以党支部领办的合作社签订回收合同，栽植专门生产薯干的甘薯品种，“奈曼旗振远农业有限公司”将回收的甘薯品相好的直接销往北京，其余的生产薯干（有市场销路），预计年生产薯干500吨左右。500吨薯干需要甘薯3000吨，3000吨甘薯需要栽植地瓜1500亩左右。这样，农户栽植红薯即有了回收保障，同时“奈曼旗振远农业有限公司”将为有劳动能力的贫困户以及一般户提供30个就业岗位。就业的农户户均年增收3万元左右。
3. “奈曼旗振远农业有限公司”在生产甘薯的同时，将粉渣变废为宝，做脱水处理后销售给锦州的饲料厂（签订回收合同）。
4. 以上项目达产后，每年为村集体经济增加25万元收入。

综合以上几项，向上级党委政府申请甘薯产业深加工项目，申请项目明细如下：

1.粉条生产车间（占地面积在200平方米左右）、薯干生产车间（占地面积在420平方米左右）、薯梗生产包装车间厂房（占地面积在350平方米左右）及室内外相关配套230万元；(后附明细）

2.原有淀粉加工厂完善基础设施；

①： 15米\*25米淀粉沉淀池四个及其附属配套15万元；

②.机电井三眼（按平房村实际井深在150米左右）及相应配套15万元；

③.污水储存池15宽\*40长\*4高两处及相应配套20万元；

④.干粉晾晒场厂房20万元；

⑤.更新淀粉加工设备20万元；

⑥.甘薯加工临时储存车间（40\*60）：15万元；

⑦.保鲜冷藏库：100万元；

⑧.淀粉储存罐及其配套：20万元；

⑨.加工厂房电力配套：15万元

⑩．围墙及其他附属配套：10万元；

⑪粉渣脱水处理设备及厂房:40元；

资金合计：525万元；