伊马钦村修路实施方案

伊马钦位于沙日浩来镇东南25公里，属偏远山区，全村287户，共1002口人，为解决我村群众生产、生活的实际困难，结合我村的地势地貌，经两委班子、党员、村民代表会议研究讨论决定，利用下伊马钦组，瓦房组退耕还林后期成果 巩固项目资金修筑砂石乡间作业路，现制定我村现行条件下的道路规划方案：

- 根据退耕还林后期成果巩固的现行政策，结合我村各小组的不同现状和道路差别，以及资金额度，重点修筑路段为：

- 瓦房至洼达沟容易被水冲毁的坡路。

- 东梁大坡。（200米）

- 北梁大坡。（300米）

- 下伊马钦张子辉门前通往七家子主路路段。

- 下伊马钦洼甸子至林网路段。

- 下伊马钦偏坡子路段。

- 张子辉门前过水路面用石龙。

- 东梁坡底过水路用石龙。

- 实施修路的基本要求和标准：

- 路长：（瓦房路长2000米）（下伊马钦路长1800米）

- 路厚：坡度平缓路段20公分。坡度大于10度小于20度路厚30公分，坡度大于20度路厚40公分。

- 路宽：4·5米，瓦房坡路以实际路况为准。

- 保证质量：压实、压平。

- 建议：尽量取直、保证坡度平缓

- 伊马钦村党支部、村委会

- 2021年4月9日