平房村侯家杖子屯护屯坝实施方案

平房村侯家杖子屯地处平房村东北3公里处全自然屯常住户21户，常住人口78口人。2021年8月份汛期期间，侯家杖子屯屯南李文军家门口处被洪水冲毁，村民无法外出，通过上级党委政府支持，两委班子、村民代表开会研究，制定我村侯家杖子屯水毁路石头坝施工方案：

1. 本次施工维修的石头坝总长度为76米；
2. 施工所需的285立方米毛石以及10捆铁线由政府支持的资金解决
3. 施工所需的人工由侯家杖子屯全体由劳动能力的村民出义务工完成，一直到干完为止。
4. 此方案以争取侯家杖子屯全体村民的意见，两委班子、村民代表已开会研究通过。

此方案

青龙山镇平房村委会

2021年8月10日