**义隆永镇北偏坡营子村**

**关于2022年度养殖小区续建项目**

**实施方案的公示**

我镇2022年度太和德村葡萄园建设项目实施方案已编制完成，经审核，现进行公示，具体内容如下：

一、项目名称：北偏坡营子村养殖小区建设项目

二、资金来源：投入2022年京蒙协作资金225万元。

三、建设内容：续建养殖棚舍14栋，每栋配套建设养殖棚舍240㎡，1.5米高围墙，4米宽大门1付，机电井1眼，入户电力设施1套。整体安转200KV变压器1台及配套高压线路。

四、项目实施单位及建设周期：义隆永镇人民政府；2022年1月至9月。

五、扶贫效益及带贫减贫：推动实现人畜分离；养殖场产生的粪便经过堆放发酵处理后，可用于农田肥料，不对环境造成污染，并可改变当地焚烧秸秆的陋习，改善生态环境。实现农户增收的同时增加村集体收入。

六、项目监督:此项目经村两委研究决定现予以公示，如有异议，请从即日起10个工作日内向北偏坡营子村提出意见。

公示日期：2022年4月6日至4月15日

监督单位：义隆永镇北偏坡营子村

监督电话：0475-4426200

举报电话：12317

邮 箱：ylyzzf@126.com

义隆永镇北偏坡营子村

2022年4月6日