**2021年南大德号嘎查“一事一议”财政奖补村屯街道绿化项目实施方案**

1. 项目具体内容
2. 项目名称：村屯街道绿化
3. 建设工期：2021年6月1日至2021年12月31日
4. 投资概算：21.8万元，其中，材料设备费11.2万元，施工单位结算工程费：10.6万元。
5. 村级筹集资金：2.2万元，其中农牧民筹资1.5万元，筹资人数1000人，人均筹资15.00元，村集体筹资7000.00元（类型：村容村貌改造）
6. 项目建设规划
7. 村内主街两侧共14000延长米，新栽植3年生以上树苗7000株，株间距2米，其中购1000株松树苗，需2.2万元，购李子树苗6000株，需9万元，栽树人工费10.6万元，总造价21.8万元。

 南大德号嘎查村委会

 2021年3月10日