**南大德号嘎查修缮田间路实施方案**

因秋季雨水较大，此时临近秋收，田间道路泥洼不堪，车辆无法通行，为保障村民顺利“收秋”，经村两委研究特制定如下修路方案：

一、修缮地块（田间道路）名称及长度：

1.“大片地”地路长400米；

2.“一百亩”地路长350米；

二、工程用料和预算

1.修缮田间路用料为 砂石 ；

2.路宽为 4 米、砂石厚度为 15 厘米；

3.预计每平米金额为 10 元（包工包料所有费用）

4总价为 （400米+350米）×4米（宽）=3000平方米×10元（每平方米）=30000元

1. 施工时间

2021年9月15日-2021年10月1日

 南大德号嘎查村委会

 2021年9月11日