东明镇”一河一策”实施方案

（教来河河段）

二○二二年一月七日

目 录

1、基本情况

2、管理保护现状与存在问题

3、管理保护目标

4、管理保护措施

4.1水资源保护措施

4.2水域岸线管理保护措施

4.3水污染防治措施

4.4水环境治理措施

4.5水生态修复措施

4.6巡查监督措施

5、附表

**一、基本情况**

教来河河段在本镇流经浩特、大台吉柏嘎查、台吉、上奈林、东奈林和塔布朗长度31.1公里。常住人口8269人，种植业主要为玉米、高梁、葵花等，养殖业以牛、羊养殖为主、三个村都是全镇养殖业重点嘎查村。

区域内没有涉河建筑物，没有取水口、排污口。在东茫线公路有过水路面一处，在大台吉柏三胡节组村北有三胡节滞洪区一处，在孟和浩来珍珠组村南有额尔土甸子滞洪区一处。

区域总河长王峰余，副总河长路凤海，本级河长李燕东。主要职责：负责落实全镇河长制工作，负责河长制监督管理督察，开展河道保护管理相关工作，进行例行性巡河。

**二、管理保护现状与存在问题**

1、节水意识较差，农业节水力度不足。

2、河道二十多年没有径流，多处河道无明显河流冲刷痕迹。即使在有河道的地方，也存在侵占河道现象，河道管理范围内存在林木和种植高杆作物情况。

3、沿线散放的牲畜粪便污染河道。

4、河道无堤防，依靠地广人稀优势，来水时任其自然流淌，依靠大广高速保护全镇北部主要农田和村庄。

5、植被覆盖率低，水土流失严重。

6、无执法权，河道巡查力度仍不够。

**三、管理保护目标**

到2023年，提升全民节水、环保意识，达到爱河、护河效果；在沿河管理范围内，土地使用权属清晰，规范管理方式，河道内无高杆农作物和林木；加强水质监测，做到污水达标排放；农村垃圾集中处理；河道整洁、无漂浮物、无垃圾，河岸植被覆盖率提升；加大河道巡查力度，实现河道管理范围内无新增违建。

**四、管理保护措施**

4.1加强节水宣传，提升全民节水意识；增加节水农业面积。

4.2水域岸线管理保护措施

完成31.1公里河道的管理范围，并设立界桩等标志，明确管理界线，严格涉河活动的社会管理。依法依规逐步确定管理范围内的土地使用权属并登记。禁止侵占河道、严禁河道堤防内非法挖沙取土活动。逐步清理河道内高杆作物和林木。

4.3水污染防治措施

加强水污染问题宣传，提升居民意识，自觉杜绝污染； 加强河道两岸居民排污管理，加大农牧业、农牧区污水处理力度，保障达标排放。

4.4水环境治理措施

采取清淤疏浚措施清除河道淤积污泥，对河道管理范围内垃圾进行清理，做到河面整洁，加强农牧区垃圾收集和处理力度。

4.5水生态修复措施

增加河道管理范围内生态治理措施，美化环境，减少水土流失。

4.6巡查监督措施

建立河道日常监管巡查制度，加强巡查力度，定期联合相关执法部门巡河，对发现的问题及时处理。

“一河一策”附表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 问题类别 | 序号 | 主要问题 | 目标任务 | 主要措施 | 责任部门 |
| 一、水资源保护 | 1 | 节水意识淡薄 | 增强节水意识 | 加大节水宣传力度 | 水利和宣传文化等部门 |
| 二、水域岸线管理保护 | 1 | 存在违规取土挖沙现象 | 规范取土挖沙行为 | 实施好规划，合理有序取土挖沙 | 水利、国土和交通部门 |
| 三、水生态环境修复 | 1 | 绿化面积小，水土流失严重 | 美化环境、减少水土流失 | 增加河道管理范围内生态措施 | 水利、土地、林业、环保等 |
| 四、巡查监督 | 1 | 无执法权，河道巡查力度仍不够 | 加大巡查力度，实现河道管理范围内无新增违建 | 加大联合巡河，对发现的问题及时处理 | 水利、环保等 |