奈曼旗交通运输局周总结和下周计划

本周总结（2022年7月25日至2022年7月31日）：

推进了撤并建制村通水泥路续建工程建设相关工作；推进了已完工项目交工验收相关工作；完成了大和线路面坑槽修补施工作业；对大沁他拉至治安段排水设施进行了施工；组织开展了交通运输局机干部及从业人员“应检尽检”工作；督导检查了交通运输行业常态化疫情防控和保通保畅工作；对8家修理业户进行了“双随机 一公开”抽查工作；调查了白音昌路路顺陪练公司从事非法经营驾校事项；检查了阜奈液化气站、西湖液化气站危货运输车辆；开展了客运车辆动态监控检查，客运车辆技术档案检查工作；梳理完善了客运车辆电子档案；开展了客运站、火车站站前秩序整顿工作；常态化开展了公路巡查工作。

下周计划（2022年8月1日至2022年8月7日）：

全力推进撤并建制村通水泥路续建工程建设进度；计划完成平青线公路工程交工验收工作；推进农村公路已完工项目交工验收相关工作；计划对平青线固日班花至朝古台段坑槽路面进行修补工作；继续推对大沁他拉至治安段排水设施进行施工；推进2022年养护工程施工合同及进场施工相关事宜；组织开展交通运输局机干部及从业人员“应检尽检”工作；督导检查交通运输行业常态化疫情防控和保通保畅工作；继续调查路路顺陪练公司非法经营行为；继续对货运企业进行安全生产督导检查；打击非法营运，开展旅游车专项整治；开展自建房安全隐患排查整治；开展出租车不规范经营行为稽查工作；按照公路巡查工作要求，有计划的实施公路巡查工作，依法制止、查处各类违法涉路行为。