奈曼旗交通运输局周总结和下周计划

本周总结（2022年10月10日至2022年10月14日）：

推进了撤并建制村通水泥路续建工程建设相关工作；推进了已完工项目交工验收相关工作；完成了大和线坑槽路面的养护作业；完成了大阜线坑槽路面的养护作业；完成了白音塔拉至章古台稀浆封层施工；组织开展了交通运输局机干部及从业人员“应检尽检”工作；督导检查了交通运输行业常态化疫情防控和保通保畅工作；开展了汽车租赁行业摸底工作；开展了全旗货运企业及驾培行业档案工作；开展了二十大道路运输行业安保工作；开展了客运车辆“一通码”配备和使用情况督查工作；开展了进京车辆及跨省非法营运车辆稽查管控工作；完成了旗安委办安全生产督查迎检工作；在奈曼东、奈曼南、新镇、八仙筒4个高速路口设开展新冠疫情防控工作。

下周计划（2022年10月17日至2022年10月21日）：

继续推进撤并建制村通水泥路续建工程建设相关工作；继续推进已完工项目交工验收相关工作；继续推进大阜线坑槽路面的养护作业；计划对大和线坑槽路面进行养护；计划进行呼沁苏木至簸箕稀浆封层施工；组织开展交通运输局机干部及从业人员“应检尽检”工作；督导检查交通运输行业常态化疫情防控和保通保畅工作；计划对南湾子至土城子缺失标志标牌进行埋设、白斯朗至库伦缺失标志标牌进行埋设；计划对呼沁苏木至簸箕稀浆封层施工及剩余路线标志牌施工；深入开展全旗汽车租赁行业普查，及维修业户电子健康档案录入及核酸应检尽检工作；持续开展客运站站前秩序整治及出租车、班线客车“一通码”使用督查工作；开展道路运输行业安全风险分级管控督查指导工作；配合公安机关开展进京车辆管控及跨省非法营运整治；开展全行业二十大安全生产包保“回头看”工作；常态化开展公路巡查工作，依法制止、查处各类违法涉路行为；继续在G45高速四个卡口开展新冠疫情防控工作。