奈曼旗交通运输局周总结和下周计划

本周总结（2022年6月6日至2022年6月12日）：

推进了撤并建制村通水泥路续建工程开复工相关工作；推进了已完工项目交工验收相关工作；推进了平青线剩余防护工程建设进程；组织了国省道危桥改造项目施工单位进场工作；参加了农村公路建设项目开工前会议；完成了养护工程灌缝施工工作；完成了日常养护常兴线路面断板处置，路肩冲沟修复作业；完成了东连接线雨后排水处置（排水泵维修）作业；组织开展了交通运输从业人员“应检尽检”工作；开展了大镇城区出租车规范营运整治工作；核查了客运及公交车辆动态监控使用情况；开展了农村公路路政巡查工作；召开了夏季安全生产工作推进会议；开展了“安全生产宣传月”活动；召开了安全生产三年行动质效评估联席会议；常态化开展了新冠疫情防控工作及其他工作。

下周计划（2022年6月13日至2022年6月19日）：

 全力推进撤并建制村通水泥路续建工程建设进度；全力推进国省道危桥改造项目开工建设；全力推进农村公路已完工项目交工验收相关工作；全力推进平青线工程全线完工；

计划对养护工程大沁他拉至治安进行排水设施施工作业；计划对矿山路、青扣线路面进行日常养护勾缝作业；组织开展交通运输行业从业人员“应检尽检”工作；督导交通运输行业常态化疫情防控和保通保畅工作；开展安全生产三年行动质效评估迎检工作；开展交通运输领域自建房火灾隐患自查整改工作；开展“安全生产宣传月”咨询活动；深入客运公司、公交公司开展普法宣传工作；深入开展非法营运车辆整治及站前广场秩序整治；开展工程施工单位及维修行业安全生产大检查工作；开展道路运输行业安全风险分级防控工作；持续开展公路路政巡查，确保公路安全畅通。