奈曼旗交通运输局周总结和下周计划

本周总结（2022年10月17日至2022年10月21日）：

推进了撤并建制村通水泥路续建工程建设相关工作；推进了已完工项目交工验收相关工作；完成了南湾子至土城子缺失标志标牌埋设作业；完成了白斯朗至库伦缺失标志标牌埋设作业；完成了呼沁苏木至簸箕稀浆封层施工；组织开展了交通运输局机干部及从业人员“应检尽检”工作；督导检查了交通运输行业常态化疫情防控和保通保畅工作；开展了全旗汽车租赁行业普查，及维修业户电子健康档案录入及核酸应检尽检工作；开展了客运站站前秩序整治及出租车、班线客车“一通码”使用督查工作；开了展道路运输行业安全风险分级管控督查指导工作；配合公安机关开展了进京车辆管控及跨省非法营运整治；开展了全行业二十大安全生产包保“回头看”工作；在奈曼东、奈曼南、新镇、八仙筒4个高速路口设开展新冠疫情防控工作。

下周计划（2022年10月24日至2022年10月30日）：

继续推进撤并建制村通水泥路续建工程建设相关工作；继续推进已完工项目交工验收相关工作；计划完成常兴线、八仙筒至甘旗卡路段缺失标志标牌埋设；计划完成2022年养护工程剩余路线标志牌施工及组织竣工验收；组织开展交通运输局机干部及从业人员“应检尽检”工作；督导检查交通运输行业常态化疫情防控和保通保畅工作；持续开展客运站站前秩序整治及出租车、班线客车“一通码”使用督查工作；继续配合公安机关开展进京车辆管控及跨省非法营运整治；开展全行业二十大安全生产包保“回头看”工作；常态化开展公路巡查工作，依法制止、查处各类违法涉路行为；继续在G45高速四个卡口开展新冠疫情防控工作。