奈曼旗交通运输局周总结和下周计划

本周总结（2022年9月19日至2022年9月25日）：

推进了撤并建制村通水泥路续建工程建设相关工作；推进了已完工项目交工验收相关工作；完成了平青线（八仙筒至老宅甸子段）坑槽路面的养护作业；完成了大治线坑槽路面的养护作业；完成了大奈线大粮库东旧路挖除、砂砾垫层与水稳基层施工；完成了哈日花至楚鲁图粘层油喷洒、面层施工；推进了章古台至图莫套斯面层沥青摊铺施工；组织开展了交通运输局机干部及从业人员“应检尽检”工作；督导检查了交通运输行业常态化疫情防控和保通保畅工作；开展了全旗汽车维修业户排查备案及核酸检测督导工作；开展了出租车“一通码”配备和使用情况督查工作；开展了客运站站前秩序整治及非法营运车辆稽查行动；开展了道路运输行业安全风险分级管控督查指导工作；开展了公交及出租车行业下半年“双随机一公共”抽查工作；常态化开展了公路路政巡查工作；在奈曼东、奈曼南、新镇、八仙筒4个高速路口设开展新冠疫情防控工作。

下周计划（2022年9月26日至2022年10月2日）：

继续推进撤并建制村通水泥路续建工程建设相关工作；继续推进已完工项目交工验收相关工作；计划完成章古台至图莫套斯、大奈线大粮库东面层沥青摊铺施工；计划推进呼沁苏木至簸箕稀浆封层施工；计划对大沁他拉至常胜坑槽路面养护；组织开展交通运输局机干部及从业人员“应检尽检”工作；督导检查交通运输行业常态化疫情防控和保通保畅工作；开展全旗汽车维修业户普查，督导电子健康档案录入及核酸应检尽检工作；持续开展客运站站前秩序整治及非法营运车辆稽查行动；开展道路运输行业安全风险分级管控督查指导工作；开展班线客运行业第三季度“双随机 一公开”抽查工作；做好十一期间安保维稳工作；常态化开展公路巡查工作，依法制止、查处各类违法涉路行为；继续在G45高速四个卡口开展新冠疫情防控工作。