奈曼旗水务局本周工作总结和下周计划

本周总结（2022年6月20日至2022年6月26日）

参加奈曼旗优化营商环境攻坚年规范行政执法专项行动调度会；推动高效节水整改工作；在土城子乡开展防汛值守工作；在治安镇开展“四乱”清理工作；到八仙筒镇呼和车勒甸子、乌兰章古、永兴甸子了解内涝、排涝情况，了解清渠排水情况；陪同旗政府于庆伟副旗长到岗岗水库查看水库蓄水情况和泄洪情况；到沙日浩来镇防汛；继续恢复教来河东明干渠至八仙筒河段工程，安排测量德胜干渠以下至东明边界河道；排查本月17日-18日降雨洪水产生的工程设施安全隐患，并提出解决方案；安排调度21日-24日强降雨应对工作，水务局成立4个防汛指导组，深入一线进行防洪抢险；与韩占峰副旗长、应急局、苏木乡镇负责人一起到沙日浩来镇、土城子乡、青龙山镇检查强降雨过后水库、塘坝、河道堤防是否存在安全隐患，指导水库泄水，提防加固和灾情统计。

下周计划（2022年6月27日至2022年7月3日）

推动高标准农田、高效节水项目整改结算评审工作；持续跟进农业取用水整改工作；根据降雨情况定期下乡到责任库区和责任乡镇检查汛情；筹备“庆七一”系列活动；进一步做好防汛工作，安排好排涝工程和防洪工程施工；参加通辽市举办的安全生产月培训班；筹备水库、塘坝、堤防、水闸等防洪工程责任人培训班和防汛演练等工作；完成旗委、政府、系统临时交办的其他任务；处理日常工作。