奈曼旗水务局本周工作总结和下周计划

本周总结（2022年7月4日至2022年7月10日）

举办中共水务系统党员培训班，90余名党员参加；踏勘

固日班花排涝工程现场；孟家段水库得胜干渠排涝清淤施工放线；2022年农村牧区供水保障工程于7月5日正式开工建设；到包联小区王府新城小区查看榜样就在身边和公益广告安装情况，到东星社区对接文明城市创建工作；参加通辽市水务局举办的“安全生产月”暨水利工程管理、水旱灾害防御和水利安全生产培训班；到牧区节水项目区永兴嘎查进行设备调试工作、安排电缆安装工作；到清河砂矿、治安砂矿、白音他拉核实水量、排查计量设施；参加全旗“优化营商环境”工作调度会；开展“局长走流程”行动，梳理各个流程环节；协调解决大禹公司工程欠款事宜；提交2019年高效节水工程评审材料，研究解决评审工作中存在的问题。

下周计划（2022年7月11日至2022年7月17日）

推动高效节水项目整改、评审、验收工作；进一步做好防汛工作，安排好排涝工程和防洪工程施工；筹备水库、塘坝、堤防、水闸等防洪工程责任人培训班和防汛演练等工作；继续筹备“庆七一”系列活动；组织水务系统党员到社区开展“双报到双服务”活动；完成旗委、政府、系统临时交办的其他任务；处理日常工作。