奈曼旗水务局本周工作总结和下周计划

本周总结（2022年6月27日至2022年7月3日）

到青龙山镇政府开展防汛救灾指导工作；完成“共驻共建”社区榜样就在身边宣传牌安装；完成安全生产年总结，上报市、旗各相关部门；教来河永兴甸子至德胜干渠河段恢复工程竣工，八仙筒镇乌兰章古、益和塔拉等村的内涝水得以下泄；教来河排涝工程，库伦旗茫汗苏木至奈曼旗东明镇、治安镇、六号农场测量放线开挖河道；到土城子镇初家仗子村指导护村堤施工；参加奈曼旗第十八届人民政府第10次常务会议，研究应急排涝事宜；得胜干渠河道清淤疏通工程、库伦旗茫汉苏木涝水排涝工程、褚家杖子防洪堤工程、大台吉柏村排涝工程均正在施工。

下周计划（2022年7月4日至2022年7月10日）

推动高标准农田、高效节水项目整改结算评审工作；持续跟进农业取用水整改工作；根据降雨情况定期下乡到责任库区和责任乡镇检查汛情；进一步做好防汛工作，安排好排涝工程和防洪工程施工；筹备水库、塘坝、堤防、水闸等防洪工程责任人培训班和防汛演练等工作；完成旗委、政府、系统临时交办的其他任务；处理日常工作。