**东明镇2022年度项目计划**

为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，以项目带动发展主导产业，经东明镇党委研究，实施计划以下项目。

1. **东明镇双合兴村西瓜育秧基地建设项目**

**投入资金：440万元**

**实施地点：东明镇双合兴村**

**建设内容：**建设8栋日光温室大棚，每栋1000平方米，建设34栋春秋棚，每栋600平方米，铺砂石路约0.6公里，机电井及配套设施。为西瓜产业良性发展起促进作用，带动特色种植产业发展。

**绩效目标：**

1. 经济效益：年收益5%左右，用于巩固脱贫攻坚成果以及村级公益事业。

2、社会效益：该项目每年能够供应瓜秧180万株以上，带动300余户农牧户发展无籽西瓜种植，为西瓜产业良性发展起促进作用，带动特色种植产业发展。

**利益联结机制：**1、运营模式：向有意愿、善经营的无籽西瓜种植大户或农村合作组织发包经营。

2、利益联结：签订承包协议，村集体按照5%左右收益收取承包费。

3、风险防控：严格按照国家相关法律法规规定进行集体资产登记，主动接受相关部门资产监管，完善经营管理，确保固定资产不流失。

4、资产归属：形成的固定资产归村集体所有。

**完成时限：**2022年11月。

**二、奈曼旗东明镇自然资源智能感知体系小型公益事业建设项目**

**投入资金：**143.14万元

**实施地点：**东明镇东明村

**建设内容：**设置360度半径6平方公里+半径2平方公里的防火摄像头8处；设置360度半径2平方公里的国土摄像头6处；建设运营商专网专线14处；改造铁塔及安装摄像头14处。通过构建全天候、全覆盖、多维度的智慧国土、森林和草原防火、禁牧立体监测网络，实现土地破坏、森林草原火灾、违法放牧的及时发现及精准定位，

为相关指挥人员提供准确、快速、实用的决策支持和科学依据。

**绩效目标：**该项目是公益类项目，由东明镇人民政府统筹使用。社会效益：1、通过构建全天候、全覆盖、多维度的智慧国土、森林和草原防火、禁牧立体监测网络，实现土地破坏、森林草原火灾，违法放牧的及时发现及精准定位，提高土地资源综合防控能力。2、通过智能平台加强扑救和保障体系，确保地质灾害、火灾发生后能够为相关指挥人员提供准确、快速、实用的决策支持，确保灾害得到及时扑救。3、借助违法车辆识别、违法放牧识别等技术，实现进出山卡口管理，为林区案件侦破、嫌疑人调查提供技术支撑和科学依据。

**三、奈曼旗东明镇集贸市场改造项目**

**投入资金：京蒙协作资金450万元**

**实施地点**：东明镇东明村

**建设内容**：管理用房建筑面积200.25㎡、场地硬化（水泥混凝土地面1770㎡、人行道块料铺设6318㎡、山皮石路450㎡、山皮石地面4725㎡）、拆除平房、院外改造、水泥混凝土道路、铁艺栏杆、大门、亮化等工程。

**绩效目标：**

1、经济效益：公益类项目，改善营商环境促进建立竞争有序、流通顺畅的商品流通体系。

2、社会效益：通过项目建设，可加快集贸市场进行改造升级,为商品经营者提供一个良好的经营场所，可以极大改善附近居民的购物和生活环境,能够直接的、有效的拉动农村经济增长。促进本镇集镇建设，改善市容市貌。为发展经济提供方便安全的交易场所，促进农产品、农副产品的交流，拓宽商品交易渠道。

**四、东明镇嘎查甸子村市场及配套设施项目**

**投入资金：180万元**

**实施地点：**东明镇嘎查甸子村

**建设内容：**

1、建设1800㎡彩钢棚4栋，资金约86.5万元；

2、建设6m\*90m摊位4个，资金约15.5万元；

3、硬化地面10000平方米，资金约40万元；

4、建设管理房舍资金约3.5万元；

5、建设围墙高1.5m、长670m，资金约9.5万元；

6、围栏3000米，资金约25万元.

**绩效目标：**

1、经济效益：公益类项目，改善营商环境促进建立竞争有序、流通顺畅的商品流通体系。

2、社会效益：通过项目建设，可加快集贸市场进行改造升级,为商品经营者提供一个良好的经营场所，可以极大改善附近居民的购物和生活环境,能够直接的、有效的拉动农村经济增长。促进本镇集镇建设，改善市容市貌。为发展经济提供方便安全的交易场所，促进农产品、农副产品的交流，拓宽商品交易渠道。

**五、东明镇道路建设项目**

**投入资金：258万元**

**实施地点：**东明镇

**建设内容：**建设东明学区中心校至东明中学断头路1.5公里，建设得胜学区中心校前断头路1公里，建设东哈日牙图嘎查至嘎查甸子村断头路2.5公里，建设干苏村至双合兴村断头路3.6公里，资金约108万元。建设该项目可进一步完善镇内路网建设水平，保障群众出行道路畅通，减少安全隐患。

**绩效目标：**

社会效益：该项目是公益类项目，进一步完善路网建设。

有效解决所涉嘎查村群众出行问题，保障群众出行道路畅通，减少安全隐患。

1. **东明镇小台吉柏嘎查排水渠建设项目**

**投入资金：196万元**

**实施地点：小台吉柏嘎查**

**建设内容：**建设深1.2m、底宽0.8m、上口宽1.2m排水渠8km。

**绩效目标：**

社会效益：该项目为公益类项目，建成后能够切实保障小台吉柏嘎查农户粮食生产安全，减少群众水灾损失。

1. **东明镇大台吉柏嘎查排水渠建设项目**

**投入资金：255万元**

**实施地点：大台吉柏嘎查**

**建设内容：**建设深1.2m、底宽0.8m、上口宽1.2m排水渠10km，其中包含小型排水涵洞27个。

**绩效目标：**

社会效益：该项目为公益类项目，建成后能够切实保障大台吉柏嘎查农户粮食生产安全，减少群众水灾损失。

1. **东明镇达木嘎筒村鲜食玉米加工厂建设项目**

**投入资金：**295万元

**实施地点：**达木嘎筒村

**建设内容：**申搭建简易厂房2000平米，购买鲜食玉米加工设备、专用冷冻设备，资金约295万元。

**绩效目标：**

**1.**经济效益：每亩鲜食玉米5000株，按照最低0.5元保底回收，每亩可卖2500元，相比较普通玉米至少每亩增收500元。高于普通玉米，种植成本和采收成本基本跟普通玉米一致，并且可产生青储，效益依然高于普通玉米的黄储，企业保底价回收，减轻农户压力。

2.社会效益：本项目实施后，可带动当地农户种植鲜食玉米积极性，切实提高农户收入，玉米收入高于普通玉米的同时，还可产生营养丰富的青储用于饲养牛羊，订单回收，同时降低农户风险。

**利益联结机制：**

1、运营模式：向有意愿、善经营的农村合作组织或企业发包经营。

2、利益联结：签订承包协议，村集体按照5%左右收益收取承包费。

3、风险防控：严格按照国家相关法律法规规定进行集体资产登记，主动接受相关部门资产监管，完善经营管理，确保固定资产不流失。

4、资产归属：形成的固定资产归村集体所有。

**九、东明镇达木嘎筒村红薯储藏窖项目**

**投入资金：**560万元

**实施地点：**达木嘎筒村

**建设内容：**建设红薯储藏库洞50个，总面积4000平米，同时配套通风及制热设备以及办公室宿舍。

**绩效目标：**

1、经济效益：每亩红薯产量4000斤以上，按照最低0.9元保底回收，每亩可卖3600元，除掉成本1500元，每亩纯利润2100元。

2、社会效益：建设储藏窖，可最大程度降低销售风险，按照近五年市场分析，反季节销售，每年储藏到春节左右，价格上涨都在80%以上，增收效果明显，储藏窖大量用工，可增加当地务工收入。

**利益联结机制：**

1、运营模式：向有意愿、善经营的农村合作组织或企业发包经营。

2、利益联结：签订承包协议，村集体按照5%左右收益收取承包费。

3、风险防控：严格按照国家相关法律法规规定进行集体资产登记，主动接受相关部门资产监管，完善经营管理，确保固定资产不流失。

4、资产归属：形成的固定资产归村集体所有。

**十、东明镇西哈日牙图村饲料添加剂加工项目**

**投入资金：145万元**

**实施地点：西哈日牙图村**

**建设内容：**

建设钢构厂房400㎡，砖混化验室100㎡，购买化验器材，购买饲料添加剂加工设备1套。

经济效益：年收益5%左右，用于巩固脱贫攻坚成果以及村级公益事业。

社会效益：预计每年生产饲料添加剂2400吨以上，出售时每袋40斤，向镇内养殖户出售低于市场价3元以上，预计为养殖户降低养殖成本36万元以上。建设该项目，可满足6000头以上黄牛饲料添加剂需求，同时降低市场价格，促进养殖户增收。

利益联结机制：

1、运营模式：向有意愿、善经营的农村合作组织或产业大户经营。

2、利益联结：签订承包协议，村集体按照5%左右收益收取承包费。

3、风险防控：严格按照国家相关法律法规规定进行集体资产登记，主动接受相关部门资产监管，完善经营管理，确保固定资产不流失。

4、资产归属：形成的固定资产归村集体所有。

**十一、东明镇新兴村粮食加工建设项目**

**投入资金：**150万元

**实施地点：**新兴村

**建设内容：**

建设500㎡钢构厂房，高度7m，购买大型玉米加工设备1套，购买变压器及配套设施。

**绩效目标：**

1、经济效益：年收益5%左右，用于巩固脱贫攻坚成果以及村级公益事业。

2、社会效益：带动农户种植高质量玉米500亩以上，与农户签订单回收，每斤玉米高于市场价0.2元左右。

**利益联结机制：**

1、运营模式：向有意愿、善经营的农村合作组织或产业大户发包经营。

2、利益联结：签订承包协议，村集体按照5%左右收益收取承包费。

3、风险防控：严格按照国家相关法律法规规定进行集体资产登记，主动接受相关部门资产监管，完善经营管理，确保固定资产不流失。

4、资产归属：形成的固定资产归村集体所有。

**十二、东明镇苏日格村养殖小区建设项目**

**投入资金：**252.6万元

**实施地点**：苏日格村

**建设内容：**建设400平米养殖棚舍12栋，每栋养殖棚舍内包含40平米拌草间，建设水电路等配套基础设施。

**绩效目标：**

1、经济效益：年收益5%左右，用于巩固脱贫攻坚成果以及村级公益事业。

2、社会效益：进一步改善村屯卫生，推进人居环境整治；解决养殖户养殖场所问题，引导规模化养殖；带动村民发展养殖积极性，拓宽群众增收渠道。

**利益联结机制：**

1、运营模式：项目采取“村集体+农户”经营模式，村集体为经营主体，按年度与承包农户签订协议，村集体收取承包费。

2、利益联结：签订承包协议，村集体按照5%左右收益收取承包费。

3、风险防控：严格按照国家相关法律法规规定进行集体资产登记，主动接受相关部门资产监管，完善经营管理，确保固定资产不流失。

4、资产归属：形成的固定资产归村集体所有。

1. 奈曼旗东明镇集贸市场改造项目

**投入资金**：京蒙结余资金30万元

**实施地点**：东明镇东明村

**建设内容**：建设内容为改造市场附属设施设备等。

**绩效目标：**

社会效益：通过项目建设，可加快集贸市场进行改造升级,为商品经营者提供一个良好的经营场所，可以极大改善附近居民的购物和生活环境,能够直接的、有效的拉动农村经济增长。促进本镇集镇建设，改善镇容镇貌。为发展经济提供方便安全的交易场所，促进农产品、农副产品的交流，拓宽商品交易渠道。

1. **东明镇东明学区中心校至东明中学环路建设项目**

**投入资金：**50万元

**实施地点**：东明村

**建设内容：**新建东明学区中心校至东明中学4.5米宽水泥路1.3公里。

**绩效目标：**

1.经济效益：改善营商环境促进建立竞争有序、流通顺畅的商品流通体系。

2.社会效益：通过项目建设，可加快集贸市场进行改造升级,为商品经营者提供一个良好的经营场所，可以极大改善附近居民的购物和生活环境,能够直接的、有效的拉动农村经济增长。促进本镇集镇建设，改善镇容镇貌。为发展经济提供方便安全的交易场所，促进农产品、农副产品的交流，拓宽商品交易渠道。

**十五、东明镇东明村村内断头路建设项目**

**投入资金：**470.62

**实施地点：**东明镇东明村

**建设内容：**

1.铺设柏油路3373.55米，厚度5厘米。其中宽度8米道路长2880.38米，面积24578.79平方米；宽度6米道路长493.17米，面积45678.79平方米。预计投入资金196.6万元。

2.道路两侧路缘石更换5760米，预计投入资金41.5万元。

3.更换收水口雨水篦子及加固，预计投入资金28.12万元。

4.道路两侧人行道做彩砖铺设共计1445米，面积14450平方米，预计投入资金105.6万元。

5.原有混凝土路面凿毛及清理27550.79平方米，预计投入资金55万元。

6.铺设道路连接线水泥路145.7米，宽4.5米，铺设水泥厚度18厘米，每侧铺砂石路肩50厘米，面积637.11平方米。预计投入资金10万元。

7.道路一侧铺设电路管道1.5千米，预计投入资金10万元。投入资金：470.62万元。

**绩效目标：**

社会效益：美化了东明村村内生活环境又方便群众出行，更能缓解镇区拥堵的交通现状，有利于改善全镇营商环境。

东明镇人民政府

2021年10月15日