**奈曼旗2023年重大建设项目名单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | | **项目名称** | **项目个数** | **所属行业(一级)** | **所属行业（二级）** | **建设性质** | **资金来源（填“政府投资”或“民间投资”）** | **建设内容及规模** | **2023年度建设内容及规模** | | **总投资** | **2023年度 计划投资** |
|  | | | **69** |  | | | | | | | **323.34** | **62.00** |
| **一、工业：22个** | | | | | | | | | | | **288.51** | **41.02** |
| **1** | 奈曼旗工业园区增量配电网绿色供电项目 | | 1 | 工业 | 能源 | 新建 | 民间投资 | 建设风电22万千瓦、光伏8.5万千瓦，配套储能5.7万千瓦（4h），配套两座220kV输变电及道路工程。 | | 建设风电6万千瓦、光伏2万千瓦。 | 18.03 | 5.5 |
| 2 | 内蒙古(奈曼）经安有色金属材料有限公司源网荷储一体化项目 | | 1 | 工业 | 能源 | 新建 | 民间投资 | 总装机容量40万千瓦，其中光伏15万千瓦，风电25万千瓦，储能6万千瓦/24万千瓦时。 | | 预计建设光伏50兆瓦 | 22.35 | 3.5 |
| 3 | 内蒙古（奈曼）经安有色金属材料有限公司18MW分散式风电项目 | | 1 | 工业 | 能源 | 新建 | 民间投资 | 新建18MW风电，拟安装2台单机容量5MW风电机组、2台单机容量4MW风电机组。 | | 项目风机拟变更为3台单机容量为6MW的风电机组，年内完成建设。 | 0.97 | 0.8 |
| 4 | 内蒙古（奈曼）经安有色金属材料有限公司6MW分布式光伏项目 | | 1 | 工业 | 能源 | 新建 | 民间投资 | 建设6MW分布式光伏项目。 | | 完成装机规模6MW的光伏围墙建设。 | 0.26 | 0.2 |
| 5 | 内蒙古安能环保新材料有限公司年加工200万吨机制砂及240万吨矿渣微粉项目 | | 1 | 工业 | 镍循环经济 | 新建 | 民间投资 | 建设年产50万吨机制砂生产线四条 | | 完成生产车间主体工程，设备安装。 | 1.1 | 0.4 |
| 6 | 奈曼旗岩磊固体废物治理有限公司新型建材加工项目 | | 1 | 工业 | 镍循环经济 | 新建 | 民间投资 | 建设镍铁废渣处理生产线两条，镍铁废渣为主要原料生产机制砂生产线一条。 | | 完成生产车间主体建设；完成设备安装。 | 0.5 | 0.3 |
| 7 | 内蒙古鸿威新型建筑材料有限责任公司年加工200万吨镍废渣综合利用项目 | | 1 | 工业 | 镍循环经济 | 新建 | 民间投资 | 新建2条机制砂生产线（每条生产线年产机制砂100万吨），年生产机制砂200万吨。其中本项目建设生产车间3000.00㎡、原料、成品库房4000㎡、综合办公用房500㎡、泵房、配电室100㎡、门卫20㎡。 | | 完成生产车间、库房及办公楼主体建设；办公楼装修围墙完成设备安装。厂区内道路施工完成。 | 1 | 0.5 |
| 8 | 内蒙古乘顺云砂科技有限公司镍铁矿渣综合利用项目 | | 1 | 工业 | 镍循环经济 | 新建 | 民间投资 | 主要建设加工车间3000平方米，仓库2000平方米，研发中心、门卫等辅助用房1000平方米。购置辊压粉碎机、振动筛、预拌混凝土、装饰地面砖等设备30台套，并配套建设道路、绿化给排水、变配电等辅助设施。 | | 建设研发中心、门卫等辅助用房1000平方米。 | 0.4 | 0.18 |
| 9 | 通辽市昊邦新材料有限公司18万吨/年纳米级石油焦粉建设项目 | | 1 | 工业 | 镍循环经济 | 新建 | 民间投资 | 主要建设2500吨/月加工线六条，购置纳米级主磨机、纳米级分级机系统、送粉系统、纳米级输送系统、电磁振动给料系统、进料系统、初破系统、管道系统、电控柜自动化控制系统，纳米材料储存系统等组成。 | | 完成生产车间、仓库及办公楼建设施工，大型设备主体安装完成。厂区内道路施工完成。 | 1.3 | 0.36 |
| 10 | 奈曼旗胜波特种玻璃纤维制品项目 | | 1 | 工业 | 硅砂产业 | 新建 | 民间投资 | 胜波年产11000吨特种玻璃纤维拉丝，一期投资4000万，建设年产4000吨特种玻璃纤维拉丝纺纱织布生产线，二期投资4000万，年产4000吨特种玻璃纤维拉丝纱，三期投资3000万，建设3000吨特种玻璃纤维拉丝纺纱生产线。 | | 完成溶制车间、厂房主体工程，设备安装；完成厂区内道路施工完成。 | 1.2 | 0.2 |
| 11 | 奈曼旗财鑫农牧业科技有限公司奈曼旗绿色蔬菜产业发展项目（二期） | | 1 | 工业 |  | 新建 | 民间投资 | 建设2# 生产车间，主要进行预制菜和速冻玉米加工工作 | | 建设2# 生产车间，主要进行预制菜和速冻玉米加工工作 | 0.38 | 0.32 |
| 12 | 内蒙古奥丽复合新材料有限公司玻纤制品项目 | | 1 | 工业 | 硅砂产业 | 新建 | 民间投资 | 建设年产11000吨特种玻璃纤维拉丝纺纱织布生产线，项目分三期建设，一期投资4000万元。建设年产4000吨特种玻璃纤维拉丝纺纱织布生产线，二期投资4000万元，建设年产4000吨玻璃纤维拉丝纺纱生产线，三期投资3000万元，建设年产3000吨玻璃纤维拉丝纺纱生产线。 | | 完成办公楼、拉丝车间主体工程，设备的安装；完成厂区修路及办公楼装修。 | 2 | 0.2 |
| 13 | 奈曼旗明阳智慧能源有限公司通辽市现代能源“风光火储制研一体化”示范项目奈曼旗30万千瓦风电项目 | | 1 | 工业 | 能源 | 续建 | 民间投资 | 新建30万千瓦风电及5.5万储能项目 | | 完成75台风机吊装、68.6公里检修道路修筑、562基集电线路修筑及升压站、储能站建设。 | 18.5 | 4.44 |
| 14 | 奈曼旗广星配售电有限公司37MW分散式风电项目 | | 1 | 工业 | 能源 | 续建 | 民间投资 | 建设37MW风电机组，单机容量5.0MW5台、单机容量6.0MW2台。配套设施及线路。 | | 完成4台单机容量6250kW的风电机组及2台6000kW的风电机组、配套设施及线路建设。（项目风机已有7台风机核准变更为6台） | 1.9 | 1.7 |
| 15 | 内蒙古（奈曼）经安有色金属材料有限公司不锈钢轧钢酸洗建设项目 | | 1 | 工业 | 镍循环经济 | 续建 | 民间投资 | 年产不锈钢卷材350万吨。新建1条3机3流和1条5机5流板坯连铸机;新建1条1450mm和1条1050mm轧钢生产线及其配套公辅设施;新建4条热轧不锈钢退火酸洗生产线;建设一条五机架冷轧生产线、两条冷轧不锈钢退火酸洗生产线及其公辅设施、平整拉矫机组、分卷机组。 | |  | 56.9 | 7.6 |
| 16 | 内蒙古（奈曼）经安有色金属材料有限公司年产129.47万吨不锈钢产业链建设项目 | | 1 | 工业 | 镍循环经济 | 续建 | 民间投资 | 建设年产129.47万吨不锈钢生产线及配套附属设施 | |  | 97.2 | 9 |
| 17 | 内蒙古兴固科技有限公司年产900万平方米纳米微晶新材料生产线项目 | | 1 | 工业 | 硅砂产业 | 续建 | 民间投资 | 新建纳米微晶新材料生产线2条，年产纳米微晶石新材料900万平方米。 | | 第一条生产线釉烧工艺投产，预计8月第二条生产线开工建设。 | 57.2 | 4.9 |
| 18 | 奈曼旗恒波特种玻璃纤维制品项目 | | 1 | 工业 | 硅砂产业 | 续建 | 民间投资 | 建设年产10000吨特种玻璃纤维拉丝纺纱织布生产线，项目分二期建设，其中一期投资3600万元，建设年产5000吨特种玻璃纤维拉丝纺纱织布生产线，二期投资3000万元，建设年产5000吨玻璃纤维拉丝纺纱生产线。 | | 完成办公楼、熔制车间，配料车间、拉丝车间主体工程，配料车间及熔制车间设备安装，厂区内部道路施工。 | 0.66 | 0.2 |
| 19 | 内蒙古雄越玻璃纤维制品有限公司年产7000吨特种玻璃纤维纱、9000万平米玻璃纤维布生产项目 | | 1 | 工业 | 硅砂产业 | 续建 | 民间投资 | 建设年产7000吨特种玻璃纤维纱、9000万平米玻璃纤维布生产线。 | | 完成办公楼，拉丝车间、织布车间主体工程、安装完20台拉丝机、4台纺纱机；厂区道路施工完成。 | 1.01 | 0.16 |
| 20 | 内蒙古业凯玻璃纤维制品有限公司年产6000吨高性能玻璃纤维拉丝纱织布生产线建设项目 | | 1 | 工业 | 硅砂产业 | 续建 | 民间投资 | 建设年产6000吨高性能玻璃纤维拉丝纱织布生产线。 | | 完成办公楼、拉丝车间主体工程，35台拉丝机已安装；厂区路面硬化施工完成。 | 0.75 | 0.16 |
| 21 | 内蒙古丝旋玻璃纤维制品有限公司特种玻璃纤维制品项目 | | 1 | 工业 | 硅砂产业 | 续建 | 民间投资 | 总建筑面积13224平方米，其中织布车间6000平方米，拉丝车间6000平方米，办公楼1200平方米，门卫24平方米，购置安装生产线设备及附属设备795台，并进行水、电、暖等配套设施的建设。 | | 完成办公楼、拉丝车间主体工程，设备的安装；完成厂区修路及办公楼装修。 | 2 | 0.3 |
| 22 | 内蒙古蒙沂药业有限公司蒙中药种植饮片加工及仓储物流项目 | | 1 | 工业 | 蒙中医药生产加工（包含仿制药） | 续建 | 民间投资 | 建设一条中蒙药饮片联动自动化智能生产线、一条中蒙药饮片传统生产线、一条直接口服中药饮片生产线，年产蒙中药饮片19595.4吨。 | | 进行外墙施工，筹备资金建设5000平仓储设施。 | 2.9 | 0.1 |
| **二、农牧林草（5个）** | | | | | | | | | | | 4.49 | 4.49 |
| 1 | 奈曼旗2023年高效节水灌溉项目 | | 1 | 农牧林草 | 其它(农牧林草) | 新建 | 政府投资 | 新建高效节水高标准农田4万亩 | | 新建高标准农田浅埋滴灌项目4万亩 | 0.68 | 0.68 |
| 2 | 奈曼旗2023年高标准农田改造提升项目 | | 1 | 农牧林草 | 高标准农田建设 | 新建 | 政府投资 | 改造提升管灌面积10万亩，达到浅埋滴灌标准 | | 新建高标准农田改造提升项目浅埋滴灌10万亩 | 1.7 | 1.7 |
| 3 | 奈曼旗整合涉农涉牧资金项目 | | 1 | 农牧林草 | 畜牧业 | 新建 | 政府投资 | 2023年衔接资金共谋划22个项目，其中形成固定资产的项目16个，资金规模16182万元 | |  | 1.6 | 1.6 |
| 4 | 奈曼旗2023年京蒙协作项目 | | 1 | 农牧林草 | 畜牧业 | 新建 | 政府投资 | 产业发展项目及乡村建设类项目 | |  | 0.4 | 0.4 |
| 5 | 奈曼旗2023年衔接资金入库项目 | | 1 | 农牧林草 | 其它(农牧林草) | 新建 | 政府投资 | 苇连苏乡、固日班花苏木产业发展类项目、治安镇基础设施类项目 | |  | 0.11 | 0.11 |
| **三、基础设施（18个）** | | | | | | | | | | | 12.28 | 8.52 |
| 1 | 省道503线奈曼至阜新公路三道古街村至互利村（蒙辽界）路面改造工程 | | 1 | 基础设施 | 重大基础设施建设 | 新建 | 政府投资 | 二级公路、56公里 | | 二级公路 56公里 | 1.1 | 1 |
| 2 | 奈曼旗工业园区增量配电网220kV变电站工程 | | 1 | 基础设施 | 重大基础设施建设 | 新建 | 民间投资 | 配网内规划建设220kV变电站一座及配套输电线路、道路工程。 | | 新建一座220kV变电站一座 | 1.2 | 1.2 |
| 3 | 蒙东通辽奈曼旗66kV输变电工程（沙日塘、八仙筒） | | 1 | 基础设施 | 重大基础设施建设 | 新建 | 民间投资 | 奈曼旗沙日塘66kV变电站主变扩建工程：建设内容：新增66千伏主变一台。奈曼旗八仙筒66kV变电站移址新建工程，建设内容：建设66千伏线路长度：1千米。 | | 完成主设备安装。 | 0.56 | 0.5 |
| 4 | 蒙东通辽奈曼旗黄花塔拉66kV变电站扩建工程 | | 1 | 基础设施 | 重大基础设施建设 | 新建 | 民间投资 | 奈曼旗黄花塔拉66kV变电站扩建工程，建设内容：建设66千伏线路长度：27千米。 | | 进行场地清理,基础开挖。 | 0.44 | 0.1 |
| 5 | 蒙东通辽奈曼旗东明66kV变电站移址新建工程 | | 1 | 基础设施 | 重大基础设施建设 | 新建 | 民间投资 | 蒙东通辽奈曼旗东明66kV变电站移址新建工程：建设内容：建设66千伏线路长度：4.9千米，变电容量：5.15万千伏安。 | | 进行场地清理,基础开挖。 | 0.36 | 0.06 |
| 6 | 蒙东通辽奈曼旗大沁他拉66kV变电站改造工程 | |  | 基础设施 | 重大基础设施建设 | 新建 | 民间投资 | 建设内容：建设66千伏变电容量：6.3万千伏安。 | | 完成1号主变投运。 | 0.35 | 0.35 |
| 7 | 蒙东通辽奈曼旗图力格66kV输变电工程及10kV配套工程 | |  | 基础设施 | 重大基础设施建设 | 新建 | 民间投资 | 建设内容：建设66千伏线路长度：1.8千米，变电容量：4万千伏安。奈曼旗图力格66kV输变电工程10千伏配套工程，建设内容：建设10千伏线路。 | | 建成66千伏线路长度：1.8千米，变电容量：4万千伏安，投运。 | 0.29 | 0.29 |
| 8 | 蒙东通辽奈曼旗2023年10千伏及以下农网工程 | | 1 | 基础设施 | 重大基础设施建设 | 新建 | 民间投资 | 建设内容：建设10千伏线路长度：105.59千米，低压线路132.43千米，改造配电变压器110台。 | | 建成10千伏线路长度：105.59千米，低压线路132.43千米，改造配电变压器110台。 | 0.75 | 0.75 |
| 9 | 奈曼旗大镇市政基础设施建设工程项目（一期、二期工程） | | 1 | 基础设施 | 新型城镇化建设 | 新建 | 政府投资 | 该主体一期为征完地的4条道路及配套管网工程的建设，路长约1.5公里。（总投资0.2亿元，23年度投资0.2亿元）二期为路长约1.3公里，目前正在施工图审查阶段。（总投资0.13亿元，23年度投资0.13亿元） | |  | 0.33 | 0.33 |
| 10 | 2022年奈曼旗大镇市政道路改造工程（工业路） | | 1 | 基础设施 | 新型城镇化建设 | 新建 | 政府投资 | 该工程为工业路南段和中段的改造工程，路长约2.5公里 | |  | 0.22 | 0.22 |
| 11 | 奈曼旗2023年度给排水管网改造工程 | | 1 | 基础设施 | 新型城镇化建设 | 新建 | 政府投资 | 改造雨水管网27.64公里，投资6041万；改造污水管网11.61公里，投资2832万；改造给水管网8.803公里，投资1610万； | |  | 1.04 | 1.04 |
| 12 | 2023年奈曼旗老旧小区改造配套基础设施建设项目 | |  | 其他大类 |  | 新建 | 政府投资 | 15个小区，共28栋楼，869户，建筑面积9.4万平方米，将对小区内的采暖管网、给水管网、排水管网、室外硬化、电力管网进行更新改造，同时加装燃气管网，具备条件的小区将增加庭院照明设施、充电桩。 | |  | 0.25 | 0.25 |
| 13 | 2023年奈曼旗老旧小区改造完善类建设项目 | |  | 其他大类 |  | 新建 | 政府投资 | 15个小区，共28栋楼，869户，建筑面积9.4万平方米，将对小区内重做楼顶防水、更换单元门、落水管、对楼梯间墙面及楼梯扶手进行翻新 | |  | 0.09 | 0.09 |
| 14 | 大沁他拉—宝古图沙漠景区旅游路 | | 1 | 基础设施 | 重大基础设施建设 | 续建 | 政府投资 | 二级公路，36公里 | | 二级公路 36公里 | 2.46 | 0.5 |
| 15 | 内蒙古通辽市奈曼旗大健康产业标准化厂房建设项目 | | 1 | 基础设施 | 重大基础设施建设 | 续建 | 民间投资 | 该项目拟规划占地面积42699.573平方米（约合64.05亩），规划建筑面积36337平方米，总投资7700万元。其中，建设标准化厂房6栋，地上2层钢结构厂房，建筑高度9米，总建筑面积28152平方米；研发综合楼1栋，地上5层综合楼，建筑高度21米，建筑面积5602平方米；附属设施1栋，建筑面积2038平方米；并建设消防泵房、消防水池等设施合计545平方米；并同步实施道路与硬化、室外管网及变配电设施等配套基础设施建设。 | | 年内全部建设完成 | 0.77 | 0.31 |
| 16 | 奈曼旗工业园区六条道路工程建设项目 | | 1 | 基础设施 | 新型城镇化建设 | 续建 | 政府投资 | 奈曼旗工业园区医药园区道路工程，本路线全长约0.585km，奈曼旗工业园区仁创大街道路及附属排水工程，本路线全长约0.414km，总面积约4349平方米. | | 奈曼旗工业园区道路工程建设项目共修建6条道路，路线全长约4.934km。1、奈曼旗工业园区医药园区道路工程，本路线全长约0.585km,规划红线宽度33米。其中KO000至KO422.264段新建9米宽行车道及两侧各2宽人行道:K0422.264至K0584.826段原道路为6米宽沥青路，在两侧各拓宽1.5米行车道及2米人行道，拓宽后行车道路面总宽度为9米。2、奈曼旗工业园区仁创大街道路及附属排水工程，本路线全长约0.414km,总面积约4349平方米，规划红线宽度28米。路线起点为金园路，终点为兴柏。3、奈曼旗工业大道养护工程，本路线全长1.087km,养内容为: 车道边缘线869.6平方米，同向车道分界线108.9平方米。4、奈曼旗玻纤产业园区道路工程，线路一起点位于奈曼玻纤产业园区内蒙东路，起点桩号为KO000,终点桩号K1011.404:线路二位于奈曼玻纤产业园区内起点桩号为KO000,终点桩号K0907.103,路线全长1.919km。5、奈曼旗工业园区锦绣大街道路工程，起点位于国道111线上，起点桩号为K0 000，终点位于锦绣大街上，终点桩号KO550.942,路线全长0.551Km。6、奈曼旗工业园区蒙东路铁路平交道口，新建道路为沥青路面，全长0. 378km。行车道宽度16.Om,两侧土路肩宽度各0.75m。 | 0.24 | 0.24 |
| 17 | 内蒙古通辽市奈曼旗大沁他拉镇新水源地建设工程 | | 1 | 基础设施 | 新型城镇化建设 | 续建 | 政府投资 | 水源地保护区占地面积700万m2,新打水源井20眼、输水管网21550m，配水管网30061.5m，新建水源地取水规模为3.24万吨/日，规模2万吨/日的净水厂一座，处理工艺为过滤消毒。 | |  | 1.44 | 1 |
| 18 | 奈曼旗大沁他拉镇生活污水处理厂改扩建工程 | | 1 | 基础设施 | 新型城镇化建设 | 续建 | 政府投资 | 对奈曼旗大沁他拉镇生活污水处理厂内现有一条15000m³/d污水处理工艺进行提标改造，出水水质达到一级A标准。 | |  | 0.39 | 0.29 |
| **四、社会事业（6个）** | | | | | | | | | | | **0.80** | **0.68** |
| 1 | 奈曼旗青龙山中学教学综合楼建设项目 | | 1 | 社会事业 | 文教卫生 | 新建 | 政府投资 | 教学综合楼8500平方米 | | 新建1#教学综合楼建筑面积为4000 ㎡，地上4 层，框架结构，建筑总高度16.8m，新建2#教学综合楼，建筑面积为4500 ㎡，地上4 层，框架结构，建筑总高度16.8m， | 0.28 | 0.16 |
| 2 | 奈曼旗第六中学综合楼建设项目 | | 1 | 社会事业 | 文教卫生 | 新建 | 政府投资 | 新建综合楼4000平方米 | | 新建综合楼，建筑面积为4000 ㎡，地上5 层，框架结构。 | 0.1 | 0.1 |
| 3 | 奈曼旗第二小学新建综合楼建设项目 | | 1 | 社会事业 | 文教卫生 | 续建 | 政府投资 | 新建综合楼3800平方米 | | 教学综合楼建筑面积为 3800 ㎡， 地上 4 层， 框架结构，建筑总高度 15.6m。 项目主要内容包括建筑主体工程、 装修安装工程、给排水工程、 电力工程、 消防等公用工程及附属设施建设。 | 0.11 | 0.11 |
| 4 | 奈曼旗第四小学学区中心校教学楼建设项目 | | 1 | 社会事业 | 文教卫生 | 续建 | 政府投资 | 新建教学楼6000平方米 | | 建设内容为新建一栋教学楼， 拟规划占地面积1200 ㎡， 拟建设总建筑面积为 6000 ㎡， 其中， 拟建教学楼建筑面积为 6000 ㎡， 地上 5 层， 框架结构， 建筑总高度 19.2m， 同时进行相关附属配套设施建设 | 0.17 | 0.17 |
| 5 | 内蒙古通辽市奈曼旗八仙筒镇八仙筒学区中心小学学生食堂建设工程 | | 1 | 社会事业 | 文教卫生 | 新建 | 政府投资 | 新建学生食堂1400平方米 | | 新建学生食堂一栋，建筑面积1400平方米，地上二层框架结构，及其他配套附属工程。 | 0.06 | 0.06 |
| 6 | 内蒙古通辽市奈曼旗第三中学体育活动室建设项目 | | 1 | 社会事业 | 文教卫生 | 新建 | 政府投资 | 新建体育活动室2400平方米 | | 新建学生体育活动室一栋，建筑面积2400平方米，地上二层框架结构，及其他配套附属工程。 | 0.09 | 0.09 |
| **五、商贸流通（3个）** | | | | | | | |  | |  | 4.82 | 0.38 |
| 1 | 内蒙古通辽市奈曼旗白音他拉旅游小镇建设项目（消防工程） | | 1 | 商贸流通 |  | 续建 | 民间投资 | 新建沙漠旅游区、自驾车露营地、沙漠越野家园、沙漠应急点10处及沙地经济采摘园以及道路、排水、管网等附属设施。 | | 建设消防水池、喷淋系统、高压水箱间及相关消防附属工程。 | 2.32 | 0.04 |
| 2 | 内蒙古占布拉道尔吉蒙药材城建设项目 | | 1 | 商贸流通 |  | 续建 | 民间投资 | 建设会展中心、交易中心及占布拉道尔吉纪念馆附属工程。 | | 建设会展中心和纪念馆主体剩余10%工程，及绿化、亮化、景观相关附属工程收尾工作。 | 2.4 | 0.24 |
| 3 | 内蒙古奈金石油有限公司加油加气站建设项目 | | 1 | 商贸流通 |  | 新建 | 民间投资 | 该项目占地面积7000㎡，建筑面积2612.36㎡。新建钢架罩棚2016㎡、站房308㎡、储罐区288.36㎡。购置30m³地埋双层汽油储油罐3个、30m³地埋双层柴油储油罐4个、60m³LNG储罐1个、双枪加油机10台，加气机2台（双枪）、二次油气回收系统、卸车增压器、低温潜液泵、防爆机、污水罐等设备，并配套建设化粪池1座、油水隔离池1座、场地硬化、绿化、围墙、给排水、变配电、工艺管道、暖通、消防等。 | | 本年度加油加气站罩棚、站房、罐区、配套建设的绿化、暖通、消防等全部完成建设。 | 0.1 | 0.1 |
| **六、房地产开发（15个）** | | | | | | | |  | |  | 12.44 | 6.91 |
| 1 | 奈曼旗2023年新建房地产项目 | | 1 | 房地产开发 | 房地产开发及保障性住房 | 新建 | 民间投资 | 总建筑面积31万平方米 | | 奈曼旗2023年新建房地产项目预计完成一半建设内容。 | 6.56 | 3.06 |
| 2 | 奈曼旗阳光小区保障性租赁住房项目 | | 1 | 房地产开发 | 房地产开发及保障性住房 | 新建 | 政府投资 | 开工建设8幢保障性租赁房，建筑面积2.63万平方米 | | 主体全部封顶 | 0.85 | 0.85 |
| 3 | 奈曼旗新镇旭升家园小区住宅楼建设项目 | | 1 | 房地产开发 | 房地产开发及保障性住房 | 续建 | 民间投资 | 新镇旭升家园小区1#、2#住宅楼（换发） | | 新镇旭升家园小区1#、2#住宅楼今年无法完成全部建设内容，预计2024年10底前完成项目建设。 | 0.28 | 0.17 |
| 4 | 奈曼旗泰和新城小区住宅楼建设项目 | | 1 | 房地产开发 | 房地产开发及保障性住房 | 续建 | 民间投资 | 泰和新城小区29#、30#、31#、35#、36#住宅楼 | | 泰和新城小区29#、30#、31#、35#、36#住宅楼预计年底前完成项目建设 | 0.23 | 0.14 |
| 5 | 奈曼旗枫林花语住宅小区二期工程建设项目 | | 1 | 房地产开发 | 房地产开发及保障性住房 | 续建 | 民间投资 | 枫林花语住宅小区二期工程（10#、11#、12#、13#、14#、15#、16#楼及地下车库） | | 枫林花语住宅小区二期工程（10#、11#、12#、13#、14#、15#、16#楼及地下车库）预计年底前完成项目建设 | 0.46 | 0.28 |
| 6 | 奈曼旗旗雅鑫城小区及商业楼建设项目 | | 1 | 房地产开发 | 房地产开发及保障性住房 | 续建 | 民间投资 | 旗雅鑫城小区及商业楼建设项目（1#、2#、3#、9#楼及地下车库） | | 旗雅鑫城小区及商业楼建设项目（1#、2#、3#、9#楼及地下车库）预计年底前完成项目建设 | 0.40 | 0.24 |
| 7 | 奈曼旗盛世豪庭小区棚户区改造建设项目 | | 1 | 房地产开发 | 房地产开发及保障性住房 | 续建 | 民间投资 | 盛世豪庭小区棚户区改造6-24#、7-27#、25#楼 | | 盛世豪庭小区棚户区改造6-24#、7-27#、25#楼预计年底前完成项目建设 | 0.23 | 0.14 |
| 8 | 奈曼旗越洋城·温泉花园小区一期工程建设项目 | | 1 | 房地产开发 | 房地产开发及保障性住房 | 续建 | 民间投资 | 越洋城·温泉花园小区一期工程（1#、2#、3#楼） | | 越洋城·温泉花园小区一期工程（1#、2#、3#楼）今年无法完成全部建设内容，预计2024年10底前完成项目建设。 | 0.54 | 0.31 |
| 9 | 奈曼旗嘉和国际小区二期A区棚户区改造项目 | | 1 | 房地产开发 | 房地产开发及保障性住房 | 续建 | 民间投资 | 奈曼旗嘉和国际小区二期A区棚户区改造项目2#、6#、9#、10#、11#、15#、16#楼 | | 奈曼旗嘉和国际小区二期A区棚户区改造项目2#、6#、9#、10#、11#、15#、16#楼 预计年底前完成项目建设 | 0.38 | 0.23 |
| 10 | 奈曼旗华典新城商住楼建设项目 | | 1 | 房地产开发 | 房地产开发及保障性住房 | 续建 | 民间投资 | 华典新城7#、8#商住楼 | | 华典新城7#、8#商住楼预计年底前完成项目建设 | 0.23 | 0.14 |
| 11 | 奈曼旗盛世悦府小区建设项目 | | 1 | 房地产开发 | 房地产开发及保障性住房 | 续建 | 民间投资 | 奈曼旗盛世悦府小区建设项目1#、 2#、3#、4#住宅楼、地下车库、人防地下室 | | 奈曼旗盛世悦府小区建设项目1#、 2#、3#、4#住宅楼、地下车库、人防地下室预计年底前完成项目建设 | 0.32 | 0.19 |
| 12 | 奈曼旗华明时代品格小区建设项目 | | 1 | 房地产开发 | 房地产开发及保障性住房 | 续建 | 民间投资 | 奈曼旗华明时代品格小区（12#、13#、15#、16#楼） | | 奈曼旗华明时代品格小区（12#、13#、15#、16#楼）预计年底前完成项目建设 | 0.42 | 0.25 |
| 13 | 奈曼旗金园明珠楼建设项目 | | 1 | 房地产开发 | 房地产开发及保障性住房 | 续建 | 民间投资 | 金园明珠15#、16#、17# | | 金园明珠15#、16#、17#预计年底前完成项目建设 | 0.51 | 0.31 |
| 14 | 奈曼旗泰丰悦熙原著建设项目 | | 1 | 房地产开发 | 房地产开发及保障性住房 | 续建 | 民间投资 | 泰丰悦熙原著9#、10#、11#、12#13#、15#、16#号楼 | | 泰丰悦熙原著9#、10#、11#、12#13#、15#、16#号楼预计年底前完成项目建设 | 0.59 | 0.35 |
| 15 | 奈曼旗翰林时代建设项目 | | 1 | 房地产开发 | 房地产开发及保障性住房 | 续建 | 民间投资 | 翰林时代1#-4# | | 翰林时代1#-4#预计年底前完成项目建设 | 0.44 | 0.25 |