2024年西孟家段村项目实施计划

为充分发挥项目资金使用效益，完成巩固拓展脱贫攻坚成果，制定本实施计划。

1. 项目资金范围

2024年计划项目资金 123.18万元，实施三个项目，资金主要用途为：实施产业发展类项目两个，乡村建设项目一个。

二、基本原则

**（一）坚持政府主导。**充分发挥政府在项目资金中的主导作用，项目资金由政府统一安排投放。

**（二）坚持多渠道发展。**坚持“多管道进水、一个池子蓄水、一个出口放水”的发展原则，更好的巩固拓展脱贫攻坚成果。

**（三）坚持因地制宜。**根据我村自然环境、生产生活条件、资源等情况，因地制宜确定建设项目，突出重点区域建设。

三、实施流程

**（一）制定规划。**坚持目标导向和问题导向，按照巩固拓展脱贫攻坚成果及时调整完善相关规划，实现与“十四五”规划有效衔接。

**（二）明确任务。**围绕农业发展、农村基础设施建设、社会事业等方面，确定好重点资金项目和年度建设任务，认真组织落实。在选择资金项目时，要充分尊重贫困群众的意愿，优先安排群众参与积极性高、意愿强烈的资金项目。

**（三）规范流程。**一律履行由村两委会初步研究，拟定项目内容，党员、村民代表大会审核通过，报镇党委政府前期论证、审批。

**（四）确定绩效。**将巩固拓展脱贫攻坚成果作为衡量资金统筹整合的主要标准，明确项目安排和资金使用的绩效目标，利益联结机制，做到项目、资金、绩效、利益有机统一，协调推进。

四、重点项目

**1.奈曼旗八仙筒镇西孟家段村2024年育秧棚加固项目（实施单位：八仙筒镇人民政府）**

**资金来源：2024**年京蒙协作资金/衔接资金/其他资金7.58万元。

**实施地点：西孟家段村**。

**建设内容：2021年新建育秧棚18栋立柱加固项目，100X12的9栋；71X12的3栋；83X12的3栋；72X12的3栋；建筑面积合计18936㎡。**

**绩效目标：**

一是经济效益：增加立柱后可有效防范雨雪等极端天气，增加经济效益。

二是社会效益：一是通过集体经济收入二次分配。优先支持监测对象生产奖补、无劳动能力补助、突发困难补助等帮扶措施，统筹支持公益岗开发、智志双扶奖励、项目资产管护、小型公益设施建设和管护、产业滚动发展等；二是务工岗位增长，优先安排监测对象和脱贫户就近务工，提高收入。

**风险防控：**

**资产归属和使用年限**：产权归村集体所有，计划使用5年。风险防控：严格按照国家相关法律法规规定进行集体资产确权登记，落实相关责任，做好项目资产流失、闲置、低效等方面防控措施，并制定灾害应急预案等。

**完成时限：**2024年11月

**2.奈曼旗八仙筒镇西孟家段村2024年温室大棚建设项目（实施单位：八仙筒镇人民政府）**

**资金来源：2024**年京蒙协作资金/衔接资金/其他资金62.6万元。

**实施地点：西孟家段村**。

**建设内容1.项目新建温室大棚3栋，建设规格为：**

**①51m×12m，1栋；**

**②46m×12m，2栋。**

**建筑面积总计1716㎡。**

**2.配套建设水电灌溉设施，包括给水管道（浅埋滴灌）、新建水井等，预计投资6万元。**

**绩效目标：**

一是经济效益：通过委托企业合作社增加集体经济收入3.1万元。

二是社会效益：一是通过集体经济收入二次分配。优先支持监测对象生产奖补、无劳动能力补助、突发困难补助等帮扶措施，统筹支持公益岗开发、智志双扶奖励、项目资产管护、小型公益设施建设和管护、产业滚动发展等；二是务工岗位增长。安排多个务工岗位，优先安排监测对象和脱贫户就近务工，提高收入。

**风险防控：一是项目资产风险防控。确权到村集体的资产，村两委成员承担项目资产主体责任，落实项目资产流失、闲置、低效等方面防控措施，并制定灾害应急预案等；二是经营风险防控。充分评估合作企业经营能力后签订合作协议，市场风险尽量由企业合作社承担，并采取资产担保、信用担保、联保等有效担保方式。**

**资产归属和使用年限**：产权归村集体所有，计划使用10年。

**完成时限：**2024年11月

**3.八仙筒镇西孟家段 村2024年度村内道路建设项目（实施单位：八仙筒镇人民政府）**

**资金来源：2024**年京蒙协作资金/衔接资金/其他资金53万元。

**实施地点：西孟家段村**。

**建设内容：修建村内断头路3条，4.5米宽，1公里长水泥路**

**绩效目标：**

一是社会效益：一是改善人居环境，提升基础设施水平，创造良好的道路交通条件，解决群众出行困难的问题，保障群众出行安全。二是为生产运输提供便利条件，推动当地经济发展。

**风险防控：确权到村集体的资产，村两委成员承担项目资产主体责任，落实项目资产流失、闲置、低效等方面防控措施，并制定灾害应急预案等**

**资产归属和使用年限**：产权归村集体所有，计划使用10年。

**完成时限：**2024年11月

附件：西孟家段村2024年项目计划实施清单

奈曼旗八仙筒镇西孟家段村村民委员会

 2023年6月10日