黄花塔拉苏木政府项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况:

1.2023年下达资金文件，奈财农（2023）35号《关于下达2023年京蒙协作资金的通知》。黄花塔拉苏木巴彦敖包嘎查人畜分离建设项目资金来源于上级财政拨款563万元,主要建设养殖棚舍。

2.2023年下达资金文件，奈财农（2023）54号《关于下达2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》。黄花塔拉苏木太平庄村2023 年度村内道路硬化建设项目资金来源于上级财政拨款55万元,主要建设村内道路硬化。

（二）项目绩效目标:按文件要求，将资金安排在具体文件要求项目上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：全面评价预算项目经费对苏木政府发挥的积极作用，人民群众满意度不断提高。

（二）绩效评价原则、评价指标体系：1.绩效评价原则：客观评价、实事求是。2.评价依据：已取得成果为依据。3.评价指标体系：共分为4个指标分类，3项一级指标，7项二级指标，16项三级指标。（详见《项目支出绩效评价表》）

评价方法及标准：根据完成工作任务和取得工作成绩进行比较研究。

（三）绩效评价工作过程:1.前期工作：完善指标体系，整理取得成效。2.组织实施：对投入、产出和效果进行全方位评价。3.分析评价：按照评价标准逐条研判打分。4.报告出具：据实反应工作经费绩效情况。

三、综合评价分析情况及评价结论（附相关评分表）

我苏木评价工作领导小组及时开展本单位2023年度项目支出绩效评价工作。评价小组通过检查项目支出有关账面，收集整理支出相关资料，合理分析相关材料，形成绩效自评结论。

四、绩效评价指标分析（结合评价指标体系进行分析）

（一）项目决策情况：2个项目实施时间为2023年1月至2023年12月。由市财政拨款618万元，拨款到位450万元。资金到位率达73%。

（二）项目过程情况：2023年2个项目共计支出450万元，支出率达到73%，各项指标均达到年初制定目标，项目的成效均达到预期效果

（三）项目效益情况:项目预期目标全部达成,通过项目的实施，加强了群众对业余生活的满足感以及弥补了群众受灾中的损失。

五、主要经验及做法、存在的问题和原因

我苏木2023年度项目资金均能够严格按预算执行，绩效目标完成情况整体良好。但部分项目由于资金不足，覆盖面不够，一定程度上影响了绩效目标完成。2024年，我们将继续严格按预算执行，希望能够得到更多的专项资金支持，争取全面完成绩效目标。

黄花塔拉苏木人民政府

2023年12月20日