奈曼旗交通运输局周总结和下周计划

本周总结（2024年7月22日至2024年7月28日）：

- 推动2023年自然村通村硬化路工程第一标段以及其他续建工程顺利复工建设；推进2024年农村公路养护和安全生命防护工程、2024年乡村道路路肩整修工程、2024年危桥改造工程；开展了日常路面巡查、道班巡查工作；全力开展防汛工作，对全旗涉及道路通行及运营安全的地质灾害风险隐患进行了排查和应急抢险救援工作。截至目前，已累计排查公路800余公里、桥梁64座，投入执法及养护力量80余人次，出动抢修机械6台，处理路面积水和路肩水毁20余处；开展了客运企业动态监控检查工作；开展了客运市场打非治违行动；开展了出租车市场秩序整治行动；处理办结了12345投诉工单；常态化开展公路巡查工作，依法制止、查处各类违法涉路行。

下周计划（2024年7月29日至2024年8月4日）：

- 督促2023年自然村通村硬化路工程第二标段复工复产以及确保其他续建工程工程进度高质量推进；持续推进2024年农村公路养护和安全生命防护工程、2024年乡村道路路肩整修工程、2024年危桥改造工程；持续开展路面巡查、道班巡查工作；继续开展打非治违行动；开展出租车市场秩序整治行动；开展公路路域环境整治工作，确保公路安全畅通；常态化开展公路巡查工作，依法制止、查处各类违法涉路行为。