奈政办字〔2025〕11号

奈曼旗人民政府办公室

关于印发《奈曼旗2025年义务植树活动

实施方案》的通知

各苏木乡镇人民政府，六号农场管委会，大沁他拉街道办事处，奈曼工业园区管委会，旗政府各委办局：

现将《奈曼旗2025年义务植树活动实施方案》印发给你们，请结合实际认真组织实施。

2025年4月27日

（此件公开发布）

奈曼旗2025年义务植树活动实施方案

为深入贯彻习近平生态文明思想，牢固树立生态优先、绿色发展理念，全面加强生态文明建设，推进国土绿化，经旗委、旗政府研究，决定开展奈曼旗2025年全民义务植树活动，特制定本方案。

一、活动名称

奈曼旗2025年全民义务植树活动

二、时间和地点

时  间：2025年4月28日(星期一)（当日气温8-18℃,晴，西北风3级）。

地  点：奈曼旗大沁他拉镇英特村（G45大广高速奈曼东出口连接线北侧，毕氏集团东过交通信号灯，路口见义务植树指示牌向北3公里）。

三、活动主办方、承办方

主办单位：奈曼旗委、旗人民政府

承办单位：奈曼旗林业和草原局，大沁他拉镇党委政府

四、参加人员

（一）旗级领导同志，法检两院领导同志；

（二）四大机关办公室主要负责人，旗林草局全体班子成员，大沁他拉镇党政班子成员；

（三）旗直各委办局、企事业单位干部职工。

五、日程安排

各单位领导、职工于4月28日按《任务分配表》时间要求到达活动地点，开展义务植树活动，活动结束后，自行离开。

六、任务分工

（一）苗木准备。由旗林草局负责提供苗木，并在活动前一日，将苗木运达指定地点。

（二）定界挂牌。由旗林草局牵头，大沁他拉镇政府配合，对义务植树基地实行定界挂牌。旗林草局要按照技术规范验收成活率，不合格地块进行补植补造。

（三）劳动工具。参加义务植树活动的单位，按出席活动人数自备铁锹、水桶、手套等劳动工具。

（四）完成时限。旗直机关、企事业单位按照春季义务植树规划地块、面积，在4月30日前完成植树任务，旗林草局负责安排植树具体时间顺序。各苏木乡镇、场、街道自行安排时间地块，在4月30日前完成义务植树任务。

七、联系人名单

李松林  旗林草局副局长      联系电话：13947512409

宋  健  旗林草局生产股股长  联系电话：13948545748

附件：2025年旗直机关义务植树任务分配表

抄送：旗委各部委办局，旗人大办、政协办、纪委办、人武部，

法院、检察院，各人民团体，驻奈中区市直各单位。

附件

2025年旗直机关义务植树任务分配表

| 序号 | 单位名称 （4月28日上午8:30） | 株数 | 序号 | 单位名称 （4月28日下午2:30） | 株数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旗委办 | 150 | 35 | 市场监管局 | 120 |
| 2 | 人大办 | 150 | 36 | 保密机要局 | 80 |
| 3 | 政府办 | 150 | 37 | 档案史志馆 | 60 |
| 4 | 政协办 | 150 | 38 | 民 委 | 80 |
| 5 | 人武部 | 150 | 39 | 人力资源和就业服务中心 | 80 |
| 6 | 法 院 | 150 | 40 | 社会保险事业服务中心 | 80 |
| 7 | 检察院 | 150 | 41 | 医保局 | 80 |
| 8 | 纪委监委 | 150 | 42 | 文旅系统 | 80 |
| 9 | 组织部 | 150 | 43 | 统计局 | 80 |
| 10 | 宣传部 | 150 | 44 | 投资促进局 | 100 |
| 11 | 统战部 | 150 | 45 | 信访局 | 80 |
| 12 | 社会工作部 | 100 | 46 | 行政审批政务服务与 数据管理局 | 80 |
| 13 | 政法委 | 150 | 47 | 城市管理和综合执法局 | 150 |
| 14 | 编 办 | 60 | 48 | 工业园区管委会 | 80 |
| 15 | 巡察办 | 120 | 49 | 供销社 | 60 |
| 16 | 党 校 | 120 | 50 | 药材研究发展中心 | 60 |
| 17 | 融媒体中心 | 80 | 51 | 区域经济合作中心 | 60 |
| 18 | 发改委 | 120 | 52 | 机关事务服务中心 | 60 |
| 19 | 教育系统 | 150 | 53 | 总工会 | 60 |
| 20 | 工信局 | 120 | 54 | 团 委 | 60 |
| 21 | 公安局 | 150 | 55 | 妇 联 | 60 |
| 22 | 民政局 | 100 | 56 | 科 协 | 60 |
| 23 | 司法局 | 100 | 57 | 文 联 | 60 |
| 24 | 财政局 | 150 | 58 | 红十字会 | 60 |
| 25 | 人社局 | 80 | 59 | 残 联 | 60 |
| 26 | 自然资源局 | 120 | 60 | 工商联 | 60 |
| 27 | 住建系统 | 120 | 61 | 税务局 | 60 |
| 28 | 交通系统 | 150 | 62 | 生态环境局 | 60 |
| 29 | 水务系统 | 120 | 63 | 气象局 | 60 |
| 30 | 农牧系统 | 150 | 64 | 住房公积金 | 60 |
| 31 | 卫健系统 | 150 | 65 | 鼎信集团 | 150 |
| 32 | 退役军人事务局 | 80 | 66 | 乃蛮城投 | 150 |
| 33 | 应急管理局 | 100 | 67 | 财鑫集团 | 150 |
| 34 | 审计局 | 120 | 合计 |  | 7000 |